## Slide 1
PROJEKTNAME
Name des Unternehmens
Projekt-ID: 000000
Datum: 00/00/0000
PROJEKTMANAGER:
IHR
LOGO
VORLAGE FÜR POST-PROJEKTNACHBESPRECHUNG
POST-PROJEKTNACHBESPRECHUNG

## Slide 2
BEWERTUNG DER LEISTUNGEN:
ZIELE
Beschreibender Text
LEISTUNGEN-ZEITLEISTE
Beschreibender Text
2
3
1
PERFORMANCE BEI QUALITÄT
Beschreibender Text
PROJEKTPLAN
Beschreibender Text
WAS GUT GELAUFEN IST
Beschreibender Text
6
7
5
WAS HÄTTE BESSER LAUFEN KÖNNEN?
Beschreibender Text
ACTION ITEMS
Beschreibender Text
ZUKÜNFTIGE PROJEKTE
Beschreibender Text
10
9
4
BUDGET-PERFORMANCE
Beschreibender Text
8
WICHTIGE ERKENNTNISSE
Beschreibender Text
POST-PROJEKTNACHBESPRECHUNG | INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS

## Slide 3
URSPRÜNGLICHES PROJEKTZIEL
KPI ZUR ERFOLGSMESSUNG
TATSÄCHLICHES ERGEBNIS
1. BEWERTUNG DER LEISTUNGEN: ZIELE
BEWERTUNG DER LEISTUNGEN: ZIELE

## Slide 4
Meilenstein 1
00/00/00
Meilenstein 2
00/00/00
Meilenstein 3
00/00/00
Meilenstein 5
00/00/00
Meilenstein 7
00/00/00
Meilenstein 9
00/00/00
Abgeschlossen
00/00/00
Meilenstein 4
00/00/00
Meailenstein 6
00/00/00
Meilenstein 8
00/00/00
Meilenstein 10
00/00/00
URSPRÜNGLICHER PROJEKTZEITPLAN
Meilenstein 1
00/00/00
Meilenstein 2
00/00/00
Meilenstein 3
00/00/00
Meilenstein 5
00/00/00
Meilenstein 7
00/00/00
Meilenstein 9
00/00/00
Abgeschlossen
00/00/00
Meilenstein 4
00/00/00
Meilenstein 6
00/00/00
Meilenstein 8
00/00/00
Meilenstein 10
00/00/00
TATSÄCHLICHER PROJEKTZEITPLAN
2. LEISTUNGEN-ZEITLEISTE
LEISTUNGEN-ZEITLEISTE

## Slide 5
URSPRÜNGLICHES ZIEL FÜR QUALITÄTSSTANDARDS
KPI ZUR ERFOLGSMESSUNG
TATSÄCHLICHES ERGEBNIS
3. PERFORMANCE BEI QUALITÄT
PERFORMANCE BEI QUALITÄT

## Slide 6
URSPRÜNGLICHE KOSTENZIELE
TATSÄCHLICHE BUDGETAUSGABEN
HAUSHALTSPOSTEN | KOSTEN
GESAMT | 
HAUSHALTSPOSTEN | KOSTEN
GESAMT | 
4. BUDGET-PERFORMANCE
BUDGET-PERFORMANCE

## Slide 7
WURDE DER PLAN KLAR DEFINIERT UND KOMMUNIZIERT?
WAR ES DER RICHTIGE PLAN FÜR DIESES PROJEKT?
WAS HÄTTE VERBESSERT WERDEN KÖNNEN?
PROJEKTPLAN
5. PROJEKTPLAN

## Slide 8
STÄRKEN DES PROJEKTTEAMS:
KUNDENBEZIEHUNG:
PROZESSE, DIE GUT FUNKTIONIERT HABEN:
WAS IST GUT GELAUFEN?
6. WAS IST GUT GELAUFEN?

## Slide 9
7. WAS HÄTTE BESSER SEIN KÖNNEN?
WAS HÄTTE BESSER SEIN KÖNNEN?
PROZESSE, DIE NICHT GUT FUNKTIONIERT HABEN:
KUNDENBEZIEHUNG:
SCHWÄCHEN DES PROJEKTTEAMS:

## Slide 10
LEKTION 1:
LEKTION 2:
LEKTION 3:
WICHTIGE ERKENNTNISSE
8. WICHTIGE ERKENNTNISSE

## Slide 11
AKTION 1:
AKTION 2:
AKTION 3:
SCHRITTE, DIE WIR JETZT ERGREIFEN KÖNNEN
9. ACTION ITEMS
ACTION ITEMS

## Slide 12
DATUM | IDEEN | KOMMENTARE
00/00 | Idee 1 | 
00/00 | Idee 2 | 
00/00 | Idee 3 | 
00/00 | Idee 4 | 
00/00 | Idee 5 | 
00/00 | Idee 6 | 
00/00 | Idee 7 | 
00/00 | Idee 8 | 
00/00 | Idee 9 | 
00/00 | Idee 10 | 
EMPFEHLUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE PROJEKTE
10. ZUKÜNFTIGE PROJEKTE
ZUKÜNFTIGE PROJEKTE

## Slide 13
HAFTUNGSAUSSCHLUSS Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.