**GRUNDLEGENDER ARBEITSUMFANG [A blue background with white text

Description automatically generated](https://de.smartsheet.com/try-it?trp=49876&utm_language=DE&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Basic+Scope+of+Work+with+Example+Data-word-49876-de&lpa=ic+Basic+Scope+of+Work+with+Example+Data+word+49876+de)**

**VORLAGE MIT BEISPIELDATEN**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKTNAME** | Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge |
| **NAME DES UNTERNEHMENS** | Positive Ladung |
| **ANSPRECHPARTNER** | Wendy Williams |
| **TELEFON** | 765-876-9876 |
| **E-MAIL-ADRESSE** | Wendy.Williams@postivecharge.com |
| **POSTANSCHRIFT DES UNTERNEHMENS** | 9016 NE 186th, Boswell, WA 98011 |
| **PROJEKTSTANDORT** | (diverse) USA, Mexiko, Kanada |
| **AUTOR** | Jane Matthews |
| **DATUM** | XX/XX/XX |

|  |
| --- |
| ARBEITSUMFANG |
| ***Was umfasst das Projekt? Was sind die Liefermethoden?*** |
| Installation von 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada, um die Nachfrage von Einkaufszentren und Tankstellen nach Ladestationen zu erfüllen. Vollständige Details zum Umfang dieser Arbeit sind in den beigefügten Dokumenten enthalten, aber im Großen und Ganzen umfasst dieses Projekt für 17 einzigartige Standorte in 3 verschiedenen Ländern Folgendes: Standortanalyse, Infrastrukturplanung, Nutzenbewertung, Integration, finale Vorbereitung und Installation. |

|  |
| --- |
| PROJEKTLEISTUNG |
| ***Beachten Sie die greifbaren Produkte/Services, die sich aus diesem Projekt ergeben.*** |
| Installation von 1.125 voll funktionsfähigen und lizenzierten E-Ladesäulen an 116 Standorten in Deutschland, Schweiz, Österreich. 1.000 Ladestationen in Deutschland, 100 in der Schweiz und 25 in Österreich (genaue Ortsangaben finden Sie in den beigefügten Spezifikationen). |

|  |
| --- |
| **AUSSCHLÜSSE** |
| Positive Charge ist nicht verantwortlich für Drittanbieterarbeiten und Vorbereitungsarbeiten am Kundenstandort (z. B. Genehmigungen für Aushubarbeiten, Logistik zur Anschlussverfügbarkeit in der Region usw.). |
| Die Projektmanager von Positive Charge können Kunden jedoch eine Checkliste bereitstellen, um sicherzustellen, dass ihre Standorte für den Einbau von E-Ladesäulen adäquat vorbereitet sind. |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MEILENSTEINE** | | | |
| **LIEFERDATUM** | **AUFGABE** | **ERFORDERLICHE WAREN** | **ERFORDERLICHE SERVICES** |
| XX/XX/XX | Projektteam/Vorläufige Prüfung/Umfang bestimmen |  |  |
| XX/XX/XX | Analysephase |  |  |
| XX/XX/XX | Kontrollphase |  |  |
| XX/XX/XX | Projektzusammenfassungsbericht und Abschluss |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STAKEHOLDER** | | | |
| **ID-NUMMER** | **NAME UND TITEL** | **ROLLE/VERANTWORTUNG** |  |
| 78979687 | Janine Remagio – Projektmanagerin |  | |
| 8542342 | David Coen – Leitender Ingenieur |  | |
| 5672334 | Rita Preze – CEO |  | |
| 98712376 | Donald Smythe – Außendiensttechniker |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GESCHÄTZTE KOSTEN** | | | |
| **AUSGABE** | **BESCHREIBUNG** | | **KOSTEN** |
| INTERNE ARBEITEN | Logistik Ladeinfrastruktur | | 68.768 € |
| EXTERNE ARBEITEN | Stufe 1 EVS | | 68.768 € |
| MATERIALIEN | EVS-Schnellladegeräte | | 68.768 € |
| SERVICES | Energieumwandlungssystem-Anbieter | | 68.768 € |
| SONSTIGES | Drittanbietersoftware | | 68.768 € |
|  | | **GESAMT** | € - |

|  |
| --- |
| **ZAHLUNGSBEDINGUNGEN** |
| 30 Tage nach Projektfertigstellung. 10 % Einbehaltungsgebühr. |
|  |
|  |

GENEHMIGUNG UND KOMMENTARE

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKTINHABER** | Steph Arjuna |
| **SIGNATUR** |  |
| **DATUM** | XX/XX/XX |
| **PROJEKTMANAGER** | Rita Stevens |
| **SIGNATUR** |  |
| **DATUM** | XX/XX/XX |

KOMMENTARE

|  |
| --- |
|  |

**VORLAGE FÜR GRUNDLEGENDEN ARBEITSUMFANG**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKTNAME** |  |
| **NAME DES UNTERNEHMENS** |  |
| **ANSPRECHPARTNER** |  |
| **TELEFON** |  |
| **E-MAIL-ADRESSE** |  |
| **POSTANSCHRIFT DES UNTERNEHMENS** |  |
| **PROJEKTSTANDORT** |  |
| **AUTOR** |  |
| **DATUM** |  |

|  |
| --- |
| ARBEITSUMFANG |
| ***Was umfasst das Projekt? Was sind die Liefermethoden?*** |
|  |

|  |
| --- |
| PROJEKTLEISTUNG |
| ***Notieren Sie die greifbaren Produkte oder Leistungen, die das Ergebnis dieses Projekts sind.*** |
|  |

|  |
| --- |
| **AUSSCHLÜSSE** |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MEILENSTEINE** | | | |
| **LIEFERDATUM** | **AUFGABE** | **ERFORDERLICHE WAREN** | **ERFORDERLICHE SERVICES** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STAKEHOLDER** | | | |
| **ID-NUMMER** | **NAME UND TITEL** | **ROLLE/VERANTWORTLICHKEIT** |  |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GESCHÄTZTE KOSTEN** | | | |
| **AUSGABE** | **BESCHREIBUNG** | | **KOSTEN** |
| INTERNE ARBEIT |  | | € - |
| EXTERNE ARBEIT |  | | € - |
| MATERIALIEN |  | | € - |
| SERVICES |  | | € - |
| SONSTIGES |  | | € - |
|  | | **GESAMT** | € - |

|  |
| --- |
| **ZAHLUNGSBEDINGUNGEN** |
|  |
|  |
|  |

GENEHMIGUNGEN UND KOMMENTARE

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKTINHABER** |  |
| **SIGNATUR** |  |
| **DATUM** |  |
| **PROJEKTMANAGER** |  |
| **SIGNATUR** |  |
| **DATUM** |  |

KOMMENTARE

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**  Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung. |