## Slide 1
Hinweise zur Verwendung dieser Vorlage
Geben Sie Aufgaben, Start- und Enddaten sowie Aufgabenverantwortliche in den Diagrammbereich ein.
Passen Sie die Balken der einzelnen Aufgaben so an, dass sie die Dauer im Verlauf des Projekts darstellen. Fügen Sie den prozentualen Fortschritt von Aufgaben und zusätzliche Aufgabeninformationen in die einzelnen Balken oder im Diagrammbereich ein.
VORLAGE FÜR SOFTWAREENTWICKLUNGS-ZEITPLAN

## Slide 2
VORLAGE FÜR SOFTWAREENTWICKLUNGS-ZEITPLAN
PROJEKTE UND AUFGABEN | BEGINN | ENDE | VERANTWORTLICHER | SEPTEMBER | OKTOBER
VORBEREITUNG |  |  |  |  | 
Kick-off-Meeting festlegen | 02.09. | 02.09. |  |  | 
Auf Ziele einigen | 03.09. | 07.09. |  |  | 
INITIIERUNG |  |  |  |  | 
Detaillierte Anforderungen | 07.09. | 09.09. |  |  | 
Hardware-Anforderungen | 09.09. | 11.09. |  |  | 
Endgültiger Ressourcenplan | 11.09. | 15.09. |  |  | 
Personal | 15.09. | 17.09. |  |  | 
ENTWICKLUNG |  |  |  |  | 
Technische Anforderungen | 17.09. | 21.09. |  |  | 
DB-Entwicklung | 21.09. | 23.09. |  |  | 
API-Entwicklung | 23.09. | 25.09. |  |  | 
UI-Client | 25.09. | 29.09. |  |  | 
Tests | 29.09. | 02.10. |  |  | 
Abschluss der Entwicklung | 02.10. | 05.10. |  |  | 
BETRIEB |  |  |  |  | 
Hardware-Konfiguration | 05.10. | 07.10. |  |  | 
Systemtests | 07.10. | 09.10. |  |  | 
EINFÜHRUNG | 09.10. | 09.10. |  |  | 
20 %
70 %
100 %
100 %
70 %
HEUTE
PROJEKTSTATUSBERICHT 20.09

## Slide 3
VORLAGE FÜR SOFTWAREENTWICKLUNGS-ZEITPLAN
PROJEKTE UND AUFGABEN | BEGINN | ENDE | VERANTWORTLICHER | 1. MONAT | 2. MONAT | 3. MONAT
VORBEREITUNG |  |  |  |  |  | 
Kick-off-Meeting festlegen |  |  |  |  |  | 
Auf Ziele einigen |  |  |  |  |  | 
INITIIERUNG |  |  |  |  |  | 
Detaillierte Anforderungen |  |  |  |  |  | 
Hardware-Anforderungen |  |  |  |  |  | 
Endgültiger Ressourcenplan |  |  |  |  |  | 
Personal |  |  |  |  |  | 
ENTWICKLUNG |  |  |  |  |  | 
Technische Anforderungen |  |  |  |  |  | 
DB-Entwicklung |  |  |  |  |  | 
API-Entwicklung |  |  |  |  |  | 
UI-Client |  |  |  |  |  | 
Tests |  |  |  |  |  | 
Abschluss der Entwicklung |  |  |  |  |  | 
BETRIEB |  |  |  |  |  | 
Hardware-Konfiguration |  |  |  |  |  | 
Systemtests |  |  |  |  |  | 
EINFÜHRUNG |  |  |  |  |  | 
HEUTE
ANMERKUNGEN ZUR AUFGABE/MEILENSTEIN 00.00.
ANMERKUNGEN ZUR AUFGABE/MEILENSTEIN 00.00.
ANMERKUNGEN ZUR AUFGABE/MEILENSTEIN 00.00.
ANMERKUNGEN ZUR AUFGABE/MEILENSTEIN 00.00.

## Slide 4
HAFTUNGSAUSSCHLUSS Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.