**PROJEKTMANAGEMENT-ÄNDERUNGSPROTOKOLL – BEISPIEL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER\*IN | LETZTE AKTUALISIERUNG |
|  |  | 00.00.0000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÄNDERUNGS-NR.** | **ART DER ÄNDERUNG** | **ZUSTÄNDIGE PERSON** | **BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG** | **AKTION** | **AUSWIRKUNGEN** | **STATUS** | **PRIORITÄT** |
| 1 | Compliance | Andrew Smith | Sicherheitspatches implementieren, um die neuesten gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen | Die erforderlichen Sicherheitsupdates anwenden und Compliance-Audits durchführen | Ressourcen  | Offen | Hoch |
| 2 | BENUTZEROBERFLÄCHE | Amy Lewis  | Weniger genutzte Features entfernen, um die Benutzeroberfläche zu vereinfachen | Funktion deaktivieren und aus der Anwendung entfernen | Ressourcen  | In Bearbeitung | Niedrig |
| 3 | Daten  | Edgar Poe | Analyse-Tools von Drittanbietern integrieren, um Dateneinblicke zu verbessern | Kontakt zu Drittanbietern suchen. Kostenverhandlungen führen. Integration konfigurieren und mit der Analyse-API testen. | Umfang und Budget  | In Bearbeitung  | Mittel |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÄNDERUNGS-NR.** | **ANTRAGSDATUM** | **ERWARTETE LÖSUNG** | **BEGONNEN AM** | **ESKALATION ERFORDERLICH** | **LÖSUNGSDATUM** | **KOMMENTARE** |
| 1 | 02.11.20XX | 6 Wochen | 05.11.20XX | Ja |  |  |
| 2 | 05.11.20XX | 2 Wochen  | 06.11.20XX | Nein |  |  |
| 3 | 30.11.20XX | 6 Monate  | 06.12.20XX | Nein |  | Wir warten auf eine Antwort von Drittanbietern.  |

**PROJEKTMANAGEMENT-ÄNDERUNGSPROTOKOLL-VORLAGE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER\*IN | LETZTE AKTUALISIERUNG |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÄNDERUNGS-NR.** | **ART DER ÄNDERUNG** | **ZUSTÄNDIGE PERSON** | **BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG** | **AKTION** | **AUSWIRKUNGEN** | **STATUS** | **PRIORITÄT** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÄNDERUNGS-NR.** | **ANTRAGSDATUM** | **ERWARTETE LÖSUNG** | **BEGONNEN AM** | **ESKALATION ERFORDERLICH** | **LÖSUNGSDATUM** | **KOMMENTARE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Die Nutzung dieser Informationen erfolgt deshalb auf eigenes Risiko. |