**[](https://de.smartsheet.com/try-it?trp=50140)BEISPIEL – VORLAGE ANFORDERUNGEN AN AGILE PRODUKTE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAME** | | Tracking-System für Beta-Produkt | | | **START DATUM** | **END DATUM** | **GESAMTFORTSCHRITT** |  |  |
| **PROJEKTMANAGER\*IN** | | Brent Williams | | | 02.09. | 10.10. | 35 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GEFÄHRDET** | **AUFGABENNAME** | **FUNKTIONSTYP** | **VERANTWORTLICH** | **STORY-PUNKTE** | **START** | **ENDE** | **DAUER** in Tagen | **STATUS** | **KOMMENTARE** |
| Nein | SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 03.09. | 13.09. | 11 | Abgeschlossen |  |
| Nein | Merkmal 1 |  | Frank C. |  | 03.09. | 07.09. | 5 | Abgeschlossen |  |
| Ja | Merkmal 2 |  | Jacob S. |  | 07.09. | 12.09. | 6 | Nicht begonnen |  |
| Nein | Merkmal 3 |  | Jacob S. |  | 09.09. | 13.09. | 5 | In Bearbeitung |  |
| Nein | SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 16.09. | 24.09. | 9 | Abgeschlossen |  |
| Ja | Merkmal 4 |  | Alex B. |  | 16.09. | 17.09. | 2 | Genehmigt |  |
| Nein | Merkmal 5 |  | Frank C. |  | 17.09. | 21/09 | 5 | Pausiert |  |
| Nein | Funktion 6 |  | Shari W. |  | 22.09. | 24.09. | 3 | Abgeschlossen |  |
| Nein | SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 24.09. | 05.10. | 12 | Nicht begonnen |  |
| Nein | Funktion 7 |  | Alex B. |  | 24.09. | 29.09. | 6 | Nicht begonnen |  |
| Nein | Funktion 8 |  | Kennedy K. |  | 27.09. | 02.10. | 6 | Nicht begonnen |  |
| Nein | Funktion 9 |  | Jacob S. |  | 02.10. | 05.10. | 4 | Nicht begonnen |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANFORDERUNGEN | | | | | |
| 1. USER STORY | | | | | |
| Als Kundschaft möchte ich den Status meiner Bestellung nachverfolgen, damit ich entsprechend planen kann. | | | | | |
| AKZEPTANZKRITERIEN | • Die Kundschaft sollte Aktualisierungen des Bestellstatus in Echtzeit ansehen können. • Benachrichtigungen sollten für signifikante Statusänderungen gesendet werden. | | | | |
| 2. BESCHREIBUNG | | | | | |
| FUNKTIONS-/ANFORDERUNGSNAME | Tracking-System für Bestellungen | | | | |
| BESCHREIBUNG | Entwicklung eines Systems, mit dem Kund\*innen den Status ihrer Bestellungen vom Aufgeben bis zur Zustellung nachverfolgen können. | | | PRIORITÄT | **Hoch** |
| SCHÄTZUNG | 8 Story-Punkte | | | | |
| 3. ABHÄNGIGKEITEN | | | | | |
| ABHÄNGIGE USER STORYS | Keine | | | | |
| EXTERNE ABHÄNGIGKEITEN | Integration mit APIs von Kurierdiensten für Aktualisierungen in Echtzeit. | | | | |
| 4. AKZEPTANZKRITERIEN | | | | | |
| KRITERIEN 1 | Kund\*innen können den aktuellen Status (z. B. wird verarbeitet, versandt, geliefert) nach dem Anmelden einsehen. | | | | |
| KRITERIEN 2 | Benachrichtigungen werden per E-Mail und Mobil-App-Push-Benachrichtigungen gesendet. | | | | |
| 5. ANNAHMEN UND EINSCHRÄNKUNGEN | | | | | |
| **ANNAHMEN** | | | | | |
| Kund\*innen haben stabile Internetverbindungen für Aktualisierungen in Echtzeit. | | | | | |
| **EINSCHRÄNKUNGEN** | | | | | |
| Die Budgetzuweisung für die API-Integration von Dritten ist eingeschränkt. | | | | | |
| 6. RISIKEN UND MINDERUNG | | | | | |
| RISIKO | | WIRKUNG | | MINDERUNG | |
| Potenzielle Verzögerungen bei der API-Integration von Kurierdiensten. | | Könnte das Rollout der Echtzeit-Tracking-Funktion verzögern. | | Alternative Kurier-APIs erkunden und einen Fallback-Plan entwickeln. | |
| 7. ITERATION/RELEASE-PLAN | | |  |  |  |
| **ITERATION: Sprint 5** | | | | | |
| ENTHALTENE USER STORYS | Tracking-System für Bestellungen, Verbesserungen für Benutzerprofil | | | | |
| VORAUSSICHTLICHES ABSCHLUSSDATUM | Ende dieses Sprints | | | | |
| 8. HINWEISE ZU ÜBERPRÜFUNG UND RETROSPEKTIVE | | | | |  |
| ÜBERPRÜFUNGSHINWEISE | Tracking-System für Bestellungen erfolgreich implementiert. Einige Benutzer\*innen berichteten von verzögerten Benachrichtigungen. | | | | |
| RETROSPEKTIVE | Verbesserung der Leistung des Benachrichtigungssystems für zukünftige Sprints. | | | | |

|  |
| --- |
| **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**  Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Die Nutzung dieser Informationen erfolgt deshalb auf eigenes Risiko. |