# ERWEITERTE VORLAGE FÜR PROJEKTAUFTRÄGE 
(BEISPIEL)

ALLGEMEINE PROJEKTINFORMATIONEN

| PROJEKTNAME |  |  | PROJEKTMANAGER*IN | PROJEKTSPONSOR*IN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Installation von Positive Charge EMV-Stationen |  |  | Jane Matthews | Jill DeGrassio |
| E-MAIL |  | TELEFON | ORGANISATIONSEINHEIT(EN) |  |
| jane.matthews@positivecharge.com |  | 000 000 0000 | Außendiensttechnik, Betrieb und Projektmanagement |  |
| ZUGEWIESENE GREEN BELTS |  |  | VORAUSSICHTLICHES STARTDATUM | VORAUSSICHTLICHES ABSCHLUSSDATUM |
| Wendy Williams (Projektleitung) |  |  | 19.02.20XX | 30.11.20XX |
| ZUGEWIESENE BLACK BELTS |  |  | ERWARTETE EINSPARUNGEN | GESCHÄTZTE KOSTEN |
| Rakesh Agarwal (Betriebsleitung) |  |  | 897.654 € | 453.218 € |

PROJEKTÜBERSICHT

| PROBLEM ODER SCHWIERIGKEIT | Ziel des Projekts ist die Installation von 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada, um die Nachfrage von Einkaufszentren und Tankstellen nach Ladestationen zu erfüllen. |
| --- | --- |
| ZWECK DES PROJEKTS | Die Einrichtung der 1.125 EV-Ladestationen wird den Ausstoß fossiler Brennstoffe verringern und sich positiv auf die Umwelt auswirken. Dies wird dazu beitragen, die Mission von Positive Charge zu erfüllen, der weltweit größte Anbieter von Ladestationen für Elektroautos zu sein und die Umweltauswirkungen von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, durch unsere Dienstleistungen zu reduzieren. |
| GESCHÄFTSSZENARIO | Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen werden mehr Ladestationen für Elektrofahrzeuge benötigt, um dem Ladebedarf gerecht zu werden. Durch die Implementierung der 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada soll auch das Laden beim Besuch von Einkaufszentren sowie Tankstellen und Raststätten ermöglicht werden. So wird die Strecke verkürzt, die E-Fahrer*innen bis zum nächsten Ladevorgang zurücklegen müssen. Die Einrichtung der EV-Ladestationen wird auch für Positive Charge einen Gewinn von 24 % einbringen. |
| ZIELE/MESSZAHLEN | Ziel des Projekts ist die Installation von 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada. Die Messzahlen, die zur Erfolgsmessung verwendet werden, sind in erster Linie die folgenden wichtigen Leistungsindikatoren (KPIs): Umsatzwachstum, Kundenbindungsrate und Kundenzufriedenheit. |
| ERWARTETE LEISTUNGEN | Installation von 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada, um die Nachfrage von Einkaufszentren und Tankstellen nach Ladestationen zu erfüllen. |

PROJEKTUMFANG

| INNERHALB DES UMFANGS | Betriebsingenieur*innen, Projektmanager*innen und Außendiensttechniker*innen installieren gemeinsam mit den Mitarbeitenden der jeweiligen Kunden vor Ort 1.125 Ladestationen für E-Fahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada. |
| --- | --- |
| NICHT IM UMFANG | Positive Charge ist nicht verantwortlich für Drittanbieterarbeiten und Vorbereitungsarbeiten am Kundenstandort (z. B. Genehmigungen für Aushubarbeiten, Logistik zur Anschlussverfügbarkeit in der Region usw.). Die Projektmanager*innen von Positive Charge können Kunden jedoch eine Checkliste bereitstellen, um sicherzustellen, dass ihre Standorte für den Einbau von E-Ladestationen adäquat vorbereitet sind. |

VORLÄUFIGER ZEITPLAN

| WICHTIGER MEILENSTEIN | START | ENDE |
| --- | --- | --- |
| Projektteam zusammenstellen / Vorläufige Prüfung / Umfang | 05.12.20XX | 11.01.20XX |
| Projektplan/-auftrag/-Kickoff abschließen | 06.12.20XX | 01.02.20XX |
| Definitionsphase | 07.12.20XX | 02.02.20XX |
| Messphase | 08.12.20XX | 10.02.20XX |
| Analysephase | 09.12.20XX | 26.02.20XX |
| Verbesserungsphase | 10.01.20XX | 10.03.20XX |
| Kontrollphase | 08.02.20XX | 08.03.20XX |
| Projektzusammenfassungsbericht und Abschluss | 23.04.20XX | 23.06.20XX |

RESSOURCEN

| PROJEKTTEAM | Janine Remagio – Projektmanagerin David Coen – Leitender Ingenieur Rita Preze – CFO | Lisa Jones – QS-Leiterin Donald Smythe – Außendiensttechniker |
| --- | --- | --- |
| SUPPORT-RESSOURCEN | Betrieb, Vertrieb, Projektmanagement, Engineering |  |
| SONDERBEDARF | TBD |  |

KOSTEN

| KOSTENTYP | LIEFERANTEN-/ARBEITSNAMEN |  | TARIF | MENGE | BETRAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeit | Electro Charge Logistics, Inc. |  | 78,00 € | 200 | 15.600,00 € |
| Arbeit | Stufe 1 EVS |  | 46,00 € | 100 | 4.600,00 € |
| Arbeit | Stufe 2 EVS |  | 58,00 € | 50 | 2.900,00 € |
| Arbeit | EVC-Schnellladegeräte |  | 85.000,00 € | 1 | 85.000,00 € |
| Arbeit | Batterie-Anbieter |  | 79.879,00 € | 3 | 239.637,00 € |
| Versorgung | Energieumwandlungssystem-Anbieter |  | 68.686,00 € | 1 | 68.686,00 € |
| Verschiedenes | Drittanbietersoftware |  | 68.768,00 € | 0 | € - |
|  |  |  | GESAMTKOSTEN |  | 416.423,00 € |

VORTEILE UND KUNDSCHAFT

| PROZESSVERANTWORTLICHE*R | Jane Matthews – Projektmanagerin |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WICHTIGE STAKEHOLDER*INNEN | Jill DeGrassio |  |  |  |  |  |
| ENDKUNDEN | 116 Kunden in den USA, Mexiko und Kanada (siehe beigefügte Kundenliste). |  |  |  |  |  |
| ERWARTETER NUTZEN | Durch die Implementierung der 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada soll auch das Laden beim Besuch von Einkaufszentren sowie Tankstellen und Raststätten ermöglicht werden. So wird die Strecke verkürzt, die E-Fahrer*innen bis zum nächsten Ladevorgang zurücklegen müssen. Die Einrichtung der EV-Ladestationen wird auch für Positive Charge einen Gewinn von 24 % einbringen. |  |  |  |  |  |
| ART DES VORTEILS |  | SCHÄTZUNGSGRUNDLAGE |  |  |  | GESCHÄTZTER VORTEIL |
| Spezifische Kosteneinsparungen |  | Kostenprojektion |  |  |  | 25.000,00 € |
| Gesteigerter Umsatz |  | Prognosen der Finanzabteilung |  |  |  | 92.500,00 € |
| Höhere Produktivität (Soft) |  | Schätzungen des Projektmanagements |  |  |  | 17.500,00 € |
| Verbesserte Compliance |  | Schätzungen der Betriebsabteilung |  |  |  | 12.000,00 € |
| Verbesserte Entscheidungsfindung |  | Schätzungen des Projektmanagements |  |  |  | 18.500,00 € |
| Geringerer Wartungsaufwand |  | Schätzungen des Projektmanagements |  |  |  | 26.000,00 € |
| Sonstige vermiedene Kosten |  | Prognosen der Finanzabteilung |  |  |  | 46.250,00 € |
|  |  |  |  | GESAMTVORTEIL |  | 237.750,00 € |

RISIKEN, EINSCHRÄNKUNGEN UND ANNAHMEN

| RISIKEN | Obwohl der Vertrag unterzeichnet wurde, hat die Betriebsabteilung noch keine Installationsgenehmigung von den Städten Denver und Yuma. Projektmanagement soll mit beiden Städten zusammenzuarbeiten, um eine ordnungsgemäße Genehmigung usw. rechtzeitig für geplante Installationen sicherzustellen. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EINSCHRÄNKUNGEN | Wir müssen einige Schlüsselpositionen im Projektmanagement und bei den Ingenieuren vor Ort „aufstocken“, um sicherzustellen, dass wir Mitarbeitende vor Ort haben, die die Installation der E-Ladestationen verwalten. |  |  |  |  |  |
| ANNAHMEN | Wir gehen davon aus, dass alle Genehmigungen für die Installation von E-Ladestationen zum Zeitpunkt der Umsetzung von Kundenseite vorliegen werden. |  |  |  |  |  |
| ERSTELLT VON |  | TITEL |  |  |  | DATUM |
| Jane Matthews |  | Senior Project Manager |  |  |  | 22.04.20XX |

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Die Nutzung dieser Informationen erfolgt deshalb auf eigenes Risiko.